* **Título do Projeto:**

Desenvolvimento de um website para maçonaria de Rio das Pedras.

* **Objetivo:**

Criar um website para os maçons de Rio das Pedras, com informações sobre

o grupo e uma funcionalidade de hospitalaria(doação de objetos).

* **Tecnologias Principais:**
* HTML, CSS, JavaScript e php.
* Figma para o design e prototipagem.
* GitHub para hospedar o código fonte e colaboração.
* **Passos do Projeto:**

|  |  |
| --- | --- |
| SEMANA OU SPRINT | ATIVIDADES |
| 1-2 | Planejamento Inicial e Design |
|  | **Semana 1:**  - Defina o propósito e objetivo do projeto.  - Realize pesquisas de referências.  **Semana 2**: |  - Crie os primeiros esboços no **Figma**.  - Comece a planejar a estrutura das páginas. |
| 3-4 | Design Detalhado e Revisões |
|  | Semana 3:  - Desenvolva protótipos detalhados no Figma.  - Refine o design, incluindo cores e tipografia.  Semana 4:  - Solicite feedback sobre o design.  - Faça revisões com base no feedback. |
| 5-8 | Desenvolvimento Web |
|  | Semana 5:  - Configure o ambiente de desenvolvimento.  - Comece a escrever código HTML e CSS.  Semana 6-7:  - Desenvolva as principais funcionalidades.  - Teste regularmente em diferentes navegadores.  Semana 8:  - Adicione interatividade com JavaScript.  - Continue a testar e solucionar problemas. |
| 9-10 | Conteúdo e Integração com o GitHub |
|  | Semana 9:  - Prepare o conteúdo para o site  - Otimize imagens e mídia  Semana 10:  - Crie um repositório no GitHub. |  - Faça commits regulares.  - Mantenha um README.md atualizado. |
| 11-12 | Testes, Revisão e Hospedagem (github ou 000webhosts) |
|  | Semana 11:  - Teste todas as funcionalidades e corrija bugs  - Solicite feedback adicional e faça melhorias.  Semana 12:  - Escolha um serviço de hospedagem.  - Configure seu domínio, se aplicável. |
| 13-14 | Lançamento e Documentação |
|  | Semana 13:  - Faça o lançamento do site.  - Compartilhe o link com sua rede.  Semana 14:  - Documente o processo de desenvolvimento.  - Finalize qualquer documentação necessária. |

Nota: este cronograma é flexível e pode ser ajustado de acordo com sua disponibilidade de tempo e recursos.

**Entregar este documento juntamente com o arquivo zip do projeto.**